|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO** | |
| **Comité o Grupo:**  **ArPop** | Acta No 6 |
| **Citada por:** Cristian Arias | **Fecha:** 17/03/2017 |
| **Coordinador:**  William Romero | **Hora inicio:** 11:00 **Fin:** 13:00 |
| **Secretario:** Catherine Valencia | **Lugar:** Facultad Ciencias Contables |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Teléfono** |
| **1** | Cristian Arias | Líder de Proyecto | 3128503940 |
| **2** | William Romero | Interventor del proyecto | 3147441162 |
| **3** | Catherine Valencia | Moderador, Secretaria | 3194674063 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Llamado de Asistencia. |
| **2** | Verificación y corrección del presupuesto. |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Al llamado de asistencia, responden la totalidad de las personas citadas a la reunión, con lo cual hay quórum y se puede continuar.  El señor William Romero, expone ante los demás miembros del equipo, el presupuesto que desarrolló y explica el porqué de esos valores; posterior a ello, se hacen los ajustes necesarios entre todos los miembros del equipo. |
| **Observaciones.**  Algunas actividades se asignan a todos los miembros, ya que el tema es de alta importancia y necesita el esfuerzo de la totalidad de los integrantes. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
| **1** | Recolección de requerimientos con el cliente | Cristian Arias | 1 semana |  |
| **2** | Investigar como instalar Unity con Vuforia. | Todos los miembros | 4 días. |  |