|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO** | |
| **Comité o Grupo:**  **ArPop** | Acta No 23 |
| **Citada por:** Cristian Arias | **Fecha:** 29/05/2017 |
| **Coordinador:**  William Romero | **Hora inicio:** 14:00 **Fin:** 16:00 |
| **Secretario:** Catherine Valencia | **Lugar:** Facultad Ciencias Contables |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Teléfono** |
| **1** | Cristian Arias | Líder de Proyecto | 3128503940 |
| **2** | William Romero | Interventor del proyecto | 3147441162 |
| **3** | Catherine Valencia | Moderador, Secretaria | 3194674063 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Llamado de Asistencia. |
| **2** | Integrar modelos y animaciones en un mismo equipo. |
| **3** | Muestra de la creación de botones con eventos. |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Al llamado de asistencia, responden la totalidad de las personas citadas a la reunión, con lo cual hay quórum y se puede continuar.  Se procede a integrar el trabajo realizado por cada miembro del equipo en un mismo sistema, proceso que lleva casi hora y media. En el tiempo restante se muestra como se crean los botones y se añaden a unos cuántos modelos. |
| **Observaciones.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
| **1** | Añadir los botones a los modelos faltantes | William Romero  Cristian Arias | 4 días |  |
| **2** | Grabar mp3 con la información de cada animal | Catherine Valencia | 4 días. |  |